TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CẤU HÌNH ĐƯỢC

(NỀN TẢNG CCP)

Thiết kế hệ thống và trạng thái triển khai (cập nhật sau Giai đoạn 3)

Mô hình white-label: một mã nguồn, nhiều ngành hàng

Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu và phạm vi

1.2. Công nghệ sử dụng

1.3. Thuật ngữ

2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu chức năng

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.3. Các quyết định kiến trúc ảnh hưởng đến yêu cầu

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể

3.2. Backend API

3.3. Cấu hình động và giao diện (theme)

3.4. Business Type và thuộc tính động

3.5. Xác thực và phân quyền

3.6. Lưu trữ tệp và thanh toán

3.7. Triển khai

4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Quy ước chung

4.2. Các nhóm thực thể

4.3. Mô tả thực thể

4.4. Chỉ mục và tìm kiếm

5. THÀNH PHẦN CẤU HÌNH ĐƯỢC

6. MODULE VÀ API

7. AN TOÀN THÔNG TIN

8. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

8.1. Các giai đoạn

8.2. Kiểm soát chất lượng

8.3. Dữ liệu mẫu

9. VẤN ĐỀ MỞ VÀ RỦI RO

PHỤ LỤC A. DANH MỤC QUYỀN VÀ VAI TRÒ

PHỤ LỤC B. DANH MỤC TRẠNG THÁI VÀ KIỂU DỮ LIỆU

PHỤ LỤC C. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM CHIẾU

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục tiêu và phạm vi

Hệ thống được đề xuất có tên gọi đầy đủ là Nền tảng Thương mại điện tử Cấu hình được (Configurable Commerce Platform), gọi tắt là Nền tảng CCP. Nền tảng CCP gồm cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang quản trị, giao diện lập trình ứng dụng (API) và cơ sở dữ liệu, được thiết kế để cùng một mã nguồn phục vụ nhiều ngành hàng như nước hoa, quần áo, giày dép, mỹ phẩm hay điện thoại.

Thông tin nhận diện website, ngành hàng, danh mục, thuộc tính sản phẩm, bố cục trang chủ và nhãn hiển thị đều là dữ liệu cấu hình lưu trong cơ sở dữ liệu. Mỗi website triển khai là một bản cài đặt độc lập gồm một cơ sở dữ liệu và một bộ cấu hình riêng. Quản trị viên thay đổi toàn bộ các nội dung này qua trang quản trị mà không sửa mã nguồn.

Tài liệu trình bày phân tích yêu cầu, kiến trúc, lược đồ cơ sở dữ liệu, danh mục module và danh mục thành phần cấu hình được. Mã nghiệp vụ được xây dựng theo từng giai đoạn nêu tại Chương 8; các quyết định thiết kế được cập nhật theo kết quả triển khai.

## 1.2. Công nghệ sử dụng

Công nghệ được chọn trước khi viết mã, căn cứ vào môi trường phát triển hiện có (SDK .NET 9.0.318, Node.js 22, Docker 27) và vào đặc thù yêu cầu: quyền hạn đặt tên theo dạng Product.View, nhu cầu tối ưu tìm kiếm (SEO) cho cửa hàng, và nhu cầu lọc theo thuộc tính động.

| Thành phần | Công nghệ | Căn cứ lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Backend API | ASP.NET Core 9, C#, Entity Framework Core | Kiểu dữ liệu mạnh, xác thực/phân quyền và giới hạn tần suất truy cập có sẵn trong khung; đã cài SDK trên máy phát triển. |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 17 | Kiểu jsonb cho cấu hình linh hoạt, chỉ mục GIN, tiện ích unaccent và pg_trgm cho tìm kiếm tiếng Việt; chạy bằng Docker, triển khai được trên mọi nền tảng đám mây. |
| Cửa hàng (Storefront) | Next.js (React), kết xuất phía máy chủ và tái tạo tĩnh theo yêu cầu | Nội dung sản phẩm có sẵn trong HTML cho công cụ tìm kiếm; cấu hình giao diện được cập nhật khi quản trị viên thay đổi. |
| Quản trị (Admin) | React, Vite, TanStack Query, Tailwind CSS | Ứng dụng một trang không cần SEO; dùng chung hệ thống thành phần giao diện với Storefront. |
| Kiểm thử | xUnit, Testcontainers (PostgreSQL thật) | Kiểm thử tích hợp chạy trên cơ sở dữ liệu thật, không dùng cơ sở dữ liệu giả lập trong bộ nhớ. |
| Hạ tầng | Docker Compose, reverse proxy cùng tên miền | Môi trường phát triển và sản xuất đồng nhất; cookie xác thực cùng nguồn gốc. |

Bảng 1.1. Công nghệ và căn cứ lựa chọn

## 1.3. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nội dung |
| --- | --- |
| Business Type | Gói cấu hình theo ngành hàng (preset): nhãn hiển thị, bộ thuộc tính và gợi ý cây danh mục. |
| Thuộc tính (Attribute) | Đặc tính mô tả sản phẩm do quản trị viên định nghĩa, thuộc một trong bảy kiểu dữ liệu ở Phụ lục B. |
| Biến thể (Variant) | Tổ hợp giá trị của các thuộc tính tạo biến thể (ví dụ Màu và Size), có SKU, giá và tồn kho riêng. |
| SKU | Mã định danh đơn vị hàng tồn kho. |
| RBAC | Phân quyền theo vai trò: người dùng thuộc vai trò, vai trò chứa các quyền. |
| White-label | Cùng một mã nguồn triển khai cho nhiều thương hiệu, khác nhau ở cấu hình và dữ liệu. |

Bảng 1.2. Thuật ngữ

# 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## 2.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu được nhóm thành hai mươi hạng mục và gán cho giai đoạn triển khai. Mỗi hạng mục có mã để truy vết từ thiết kế đến kiểm thử.

| Mã | Nội dung | Giai đoạn |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Cấu hình website: tên, logo, favicon, banner, cover, ảnh nền, màu chủ đạo và phụ, font, slogan, mô tả, liên hệ, mạng xã hội, footer, bản quyền, thông tin cửa hàng | 1 |
| FR-02 | Cấu hình cửa hàng: Business Type, nhãn Sản phẩm/Danh mục/Thương hiệu, tiền tệ, múi giờ, ngôn ngữ | 1 |
| FR-03 | Danh mục đa cấp: thêm, sửa, xoá, ẩn/hiện, sắp xếp, cha/con, icon, banner danh mục | 1 |
| FR-04 | Thuộc tính động với bảy kiểu dữ liệu, gán theo danh mục, đánh dấu lọc được và tạo biến thể | 1 |
| FR-05 | Sản phẩm: giá bán, giá khuyến mãi, giá vốn, SKU, barcode, tồn kho, mô tả, hình ảnh, video, cờ nổi bật/bán chạy/mới; biến thể sinh tự động từ tổ hợp thuộc tính | 1 |
| FR-06 | Thương hiệu | 1 |
| FR-07 | Thư viện ảnh: tải một hoặc nhiều ảnh, tìm kiếm, phân loại, xoá, lưu trữ qua lớp trừu tượng | 1 |
| FR-08 | Banner (thời hạn hiển thị, ảnh desktop/mobile), section trang chủ bật/tắt và sắp xếp được, menu | 1 |
| FR-09 | Trang nội dung (giới thiệu, liên hệ, chính sách, FAQ) có trình soạn thảo | 1 |
| FR-10 | Xác thực, phân quyền theo vai trò và quyền cấu hình được | 1 |
| FR-11 | Duyệt danh mục, danh sách sản phẩm, chi tiết, tìm kiếm theo tên/SKU/thương hiệu/danh mục, bộ lọc động, sắp xếp | 2 |
| FR-12 | Giỏ hàng: biến thể, số lượng, mã giảm giá, phí vận chuyển, tổng tiền | 2 |
| FR-13 | Thanh toán: thông tin giao hàng, địa chỉ hành chính, COD, chuyển khoản, giao diện cổng thanh toán mở rộng | 2 |
| FR-14 | Tài khoản: đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, hồ sơ, lịch sử đơn, danh sách yêu thích, theo dõi đơn | 2 |
| FR-15 | Quản trị đơn hàng (trạng thái, lịch sử đổi trạng thái) và khách hàng (lịch sử mua, khoá/mở tài khoản) | 2 |
| FR-16 | Đánh giá sản phẩm có kiểm duyệt | 3 |
| FR-17 | Dashboard: doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy, biểu đồ theo thời gian và theo trạng thái | 3 |
| FR-18 | Blog và đăng ký nhận bản tin | 3 |
| FR-19 | SEO: meta, slug, Open Graph, canonical, sitemap, robots.txt cho sản phẩm, danh mục, trang | 3 |
| FR-20 | Khuyến mãi và Flash Sale | 3 |

Bảng 2.1. Danh mục yêu cầu chức năng

## 2.2. Yêu cầu phi chức năng

Giao diện thiết kế ưu tiên thiết bị di động, đáp ứng máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại, kể cả trang quản trị. Mọi màn hình dữ liệu có trạng thái đang tải (skeleton), trống, lỗi, thông báo (toast) và hộp thoại xác nhận cho thao tác không hoàn tác được.

Mã nguồn theo Clean Architecture, nguyên tắc SOLID và DRY, tiêm phụ thuộc, mô hình repository/service khi phù hợp, DTO, kiểm tra dữ liệu đầu vào, ghi nhật ký có cấu trúc, xử lý ngoại lệ tập trung, phản hồi API theo định dạng thống nhất, phân trang, lọc và sắp xếp ở mọi danh sách. Yêu cầu bảo mật được nêu tại Chương 7.

## 2.3. Các quyết định kiến trúc ảnh hưởng đến yêu cầu

Thứ nhất, Business Type là gói cấu hình dữ liệu, không phải nhánh logic trong mã. Khi quản trị viên áp dụng một gói, hệ thống bổ sung nhãn, thuộc tính và danh mục gợi ý theo mã định danh, không xoá sản phẩm hay danh mục đang có. Sản phẩm đã tạo giữ nguyên thuộc tính của nó; bộ lọc, nhãn và menu của cửa hàng theo cấu hình đang bật. Quản trị viên được cảnh báo phạm vi ảnh hưởng trước khi áp dụng.

Thứ hai, mỗi website là một bản cài đặt với một cơ sở dữ liệu riêng. Các website A, B, C của yêu cầu là ba bản triển khai khác nhau từ cùng mã nguồn. Mô hình nhiều khách thuê trong một cơ sở dữ liệu nằm ngoài phạm vi vì làm tăng đáng kể độ phức tạp truy vấn, sao lưu và phân quyền mà không có yêu cầu nào đòi hỏi.

Thứ ba, mọi sản phẩm có ít nhất một biến thể. Sản phẩm không có tuỳ chọn được gán một biến thể mặc định; giá, SKU và tồn kho nằm ở biến thể. Giỏ hàng, đơn hàng và tồn kho nhờ vậy chỉ tham chiếu một loại đối tượng.

Thứ tư, địa chỉ giao hàng theo mô hình hành chính hai cấp: tỉnh/thành phố và phường/xã/đặc khu, căn cứ Nghị quyết 202/2025/QH15 (Phụ lục C). Cấp quận/huyện của mẫu địa chỉ ban đầu không còn là đơn vị hành chính. Bảng AddressUnit có cột cấp (Level) và đơn vị cha nên cấu trúc thay đổi trong tương lai chỉ là thay đổi dữ liệu.

# 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 3.1. Kiến trúc tổng thể

Nền tảng CCP gồm bốn khối tách biệt: Storefront, Admin, Backend API và cơ sở dữ liệu. Storefront và Admin chỉ giao tiếp với Backend API qua REST/JSON; chỉ Backend API được truy cập cơ sở dữ liệu, kho tệp và cổng thanh toán.

Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể Nền tảng CCP

## 3.2. Backend API

Backend theo bốn tầng, phụ thuộc chỉ hướng vào trong. Bộ khung đã được tạo với đúng cấu trúc này và biên dịch thành công.

| Dự án | Trách nhiệm | Được tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| Ccp.Domain | Thực thể, giá trị, enum, quy tắc nghiệp vụ thuần (ví dụ máy trạng thái đơn hàng). Không phụ thuộc thư viện nào. | Không |
| Ccp.Application | Ca sử dụng (service), DTO, validator, giao diện cổng (IAppDbContext, IStorageService, IPaymentGateway, IEmailSender, ICurrentUser, ISiteCache). | Ccp.Domain |
| Ccp.Infrastructure | EF Core DbContext, migration, lưu trữ tệp, thanh toán, email, băm mật khẩu, phát hành token, bộ nạp dữ liệu hệ thống và dữ liệu mẫu. | Ccp.Application |
| Ccp.Api | Controller, middleware (xử lý ngoại lệ, giới hạn tần suất, xác thực), cấu hình DI, OpenAPI. | Ccp.Application, Ccp.Infrastructure |
| Ccp.Tests | Kiểm thử đơn vị và tích hợp. | Domain, Application, Api |

Bảng 3.1. Các dự án của backend

Tầng Application truy cập dữ liệu qua giao diện IAppDbContext (các tập thực thể và giao dịch) thay vì tạo repository riêng cho từng thực thể. EF Core đã là lớp repository và đơn vị công việc; một lớp bao thêm lên trên không bổ sung khả năng kiểm thử vì kiểm thử tích hợp chạy trên PostgreSQL thật. Cách triển khai cụ thể (Npgsql, migration) nằm ở Ccp.Infrastructure nên Application không phụ thuộc nhà cung cấp cơ sở dữ liệu.

Mọi phản hồi dùng một khung thống nhất. Danh sách nhận tham số page, pageSize (tối đa 100), sort=<trường>:asc|desc chỉ chấp nhận trường trong danh sách cho phép của từng điểm cuối, q cho từ khoá và các tham số lọc riêng của từng tài nguyên. Lỗi được trả về qua một bộ xử lý ngoại lệ toàn cục với mã lỗi ổn định, không lộ thông tin nội bộ.

{ "success": true, "data": [ ... ], "meta": { "page": 1, "pageSize": 20, "total": 125 }, "error": null } { "success": false, "data": null, "meta": null, "error": { "code": "validation_failed", "message": "...", "details": [ { "field": "price", "message": "..." } ] } }

## 3.3. Cấu hình động và giao diện (theme)

Cấu hình website lưu trong bảng WebsiteSetting dạng khoá–giá trị theo nhóm. Điểm cuối công khai GET /api/public/site-config trả về phần cấu hình có cờ công khai gồm nhận diện, màu, font, nhãn nghiệp vụ, thông tin liên hệ, menu và danh sách section trang chủ đang bật. Cấu hình có cờ không công khai (ví dụ tài khoản email gửi thư) không bao giờ xuất hiện trong phản hồi này.

Storefront đọc cấu hình ở phía máy chủ, gắn màu và font vào biến CSS của trang, và lưu đệm kết quả theo nhãn (tag). Khi quản trị viên lưu cấu hình, Backend API gọi điểm cuối làm mới đệm của Storefront kèm khoá bí mật lấy từ biến môi trường; trang kế tiếp sử dụng cấu hình mới mà không cần dựng lại ứng dụng. Font chỉ nhận giá trị trong một danh sách font được cho phép để loại trừ chèn mã qua tên font.

## 3.4. Business Type và thuộc tính động

Mỗi bản ghi BusinessType chứa trường PresetJson (jsonb) mô tả nhãn mặc định, danh sách thuộc tính cùng giá trị gợi ý và cây danh mục gợi ý. Thao tác áp dụng gói là idempotent theo mã định danh: phần tử chưa có thì tạo mới, phần tử đã có thì giữ nguyên. Ba gói mẫu nêu tại Bảng 3.2; gói Nước hoa được nạp làm dữ liệu mẫu ở Giai đoạn 1.

| Business Type | Thuộc tính (kiểu dữ liệu) | Danh mục gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Nước hoa | Giới tính (Select), Dung tích (Select, tạo biến thể), Nồng độ (Select), Mùi hương (MultiSelect), Xuất xứ (Select) | Nước hoa nam, nữ, unisex; Gift Set |
| Quần áo | Size (Select, tạo biến thể), Màu sắc (Color, tạo biến thể), Chất liệu (Select), Kiểu dáng (Select) | Nam (Áo, Quần, Áo khoác), Nữ (Váy, Áo, Quần), Phụ kiện |
| Giày dép | Size (Select, tạo biến thể), Màu sắc (Color, tạo biến thể), Chất liệu (Select) | Giày nam, giày nữ, Sneaker, Sandal |

Bảng 3.2. Ba gói Business Type mẫu

Thuộc tính được gán cho danh mục qua CategoryAttribute và áp dụng cho toàn bộ cây con của danh mục đó. Cờ IsFilterable quyết định thuộc tính xuất hiện trong bộ lọc; cờ IsVariantOption quyết định thuộc tính tham gia tạo biến thể. Điểm cuối GET /api/public/products/facets nhận cùng bộ tham số lọc với danh sách sản phẩm và trả về, cho từng thuộc tính lọc được, các giá trị còn khả dụng kèm số lượng. Bộ lọc của Storefront hoàn toàn dựng từ phản hồi này nên không có mã lọc riêng cho ngành hàng nào.

Tham số lọc theo thuộc tính có dạng attr.<mã thuộc tính>=<giá trị 1>,<giá trị 2>; khoảng giá dùng priceMin, priceMax; thương hiệu dùng brand=<slug>. Quản trị viên sinh biến thể bằng thao tác xem trước tích Descartes của các giá trị tuỳ chọn, chỉnh SKU, giá, tồn kho, barcode, ảnh rồi mới lưu. Mỗi biến thể có mã băm của tổ hợp giá trị và ràng buộc duy nhất theo (sản phẩm, mã băm), nên không tạo được hai biến thể trùng tổ hợp.

## 3.5. Xác thực và phân quyền

Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu; sai năm lần liên tiếp thì tài khoản bị khoá tạm mười lăm phút. Mật khẩu được băm bằng bộ băm PBKDF2 của ASP.NET Core Identity, không bao giờ lưu hay ghi nhật ký dạng rõ. Access token JWT (thời hạn ngắn) và refresh token (xoay vòng, chỉ lưu giá trị băm trong bảng RefreshToken) được đặt trong cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax. Các yêu cầu làm thay đổi dữ liệu phải kèm tiêu đề CSRF theo cơ chế double-submit cookie.

Quyền hạn lưu trong cơ sở dữ liệu theo chuỗi RBAC User → Role → Permission, được tải vào claim khi cấp token và kiểm tra bằng thuộc tính [HasPermission("Product.Update")]. Danh mục quyền và quyền mặc định của năm vai trò nằm ở Phụ lục A. Chỉ vai trò Super Admin có User.Manage, Role.Manage và Permission.Manage; việc gán các quyền này cho vai trò khác bị từ chối ở tầng Application, không chỉ ở giao diện. Tài khoản Super Admin đầu tiên được tạo từ biến môi trường khi khởi tạo; hệ thống từ chối khởi động ở môi trường production nếu biến này trống. Đổi vai trò hoặc khoá tài khoản thu hồi toàn bộ refresh token của người đó, nên quyền mới có hiệu lực trong tối đa thời hạn của access token (15 phút). Các thao tác nhạy cảm (đổi cấu hình, quyền, người dùng, giá bán và giá vốn, áp dụng Business Type) được ghi vào AuditLog cùng người thực hiện, địa chỉ IP và giá trị trước/sau; nhật ký không chứa mật khẩu hay token.

## 3.6. Lưu trữ tệp và thanh toán

Tệp không lưu dạng nhị phân trong cơ sở dữ liệu. Bảng Media chỉ giữ khoá đối tượng (key) và siêu dữ liệu; URL công khai được dựng từ cấu hình của nhà cung cấp lưu trữ đang bật. Giao diện IStorageService có bốn cách triển khai dự kiến: Local (thư mục Uploads), S3, Cloudflare R2 (dùng chung bộ giao tiếp S3) và Azure Blob Storage. Giai đoạn 1 triển khai Local; bốn lớp kia chỉ thêm lớp triển khai mới, không thay đổi mã gọi.

Giao diện IPaymentGateway gồm các thao tác tạo giao dịch, xác minh kết quả trả về và hoàn tiền. COD và chuyển khoản (hiển thị thông tin tài khoản từ cấu hình) được triển khai ở Giai đoạn 2. VNPay, MoMo, ZaloPay và Stripe được bổ sung bằng cách thêm lớp triển khai và đăng ký trong DI; mỗi phương thức có mã định danh duy nhất và bật/tắt từ trang quản trị.

## 3.7. Triển khai

Môi trường phát triển chạy PostgreSQL bằng Docker Compose (docker-compose.yml); mật khẩu cơ sở dữ liệu bắt buộc khai báo trong tệp .env không đưa vào kho mã. Môi trường sản xuất dùng một reverse proxy cùng tên miền: đường dẫn gốc chuyển tới Storefront, /admin tới Admin, /api tới Backend API, /uploads tới kho tệp hoặc CDN. Mọi bí mật (chuỗi kết nối, khoá ký token, khoá làm mới đệm) đọc từ biến môi trường. Hướng dẫn chi tiết nằm trong README của kho mã.

# 4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

## 4.1. Quy ước chung

Khoá chính kiểu GUID phiên bản 7 sinh ở tầng ứng dụng (Guid.CreateVersion7()), có thứ tự theo thời gian nên thân thiện với chỉ mục. Tên bảng và cột dùng snake_case. Thời gian lưu kiểu timestamptz ở múi giờ UTC; múi giờ hiển thị lấy từ cấu hình. Tiền lưu kiểu numeric(18,2); đơn vị tiền tệ lấy từ cấu hình.

Các thực thể quản trị có CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy. Xoá mềm bằng cột IsDeleted cùng bộ lọc truy vấn toàn cục; ràng buộc duy nhất của slug, SKU và mã được đặt dạng chỉ mục một phần (WHERE is_deleted = false) để dùng lại mã sau khi xoá. Tồn kho và đơn hàng dùng token đồng thời (xmin của PostgreSQL) để chống ghi đè đồng thời. Thông tin SEO (MetaTitle, MetaDescription, Keywords, OgImage, CanonicalUrl, NoIndex) là kiểu sở hữu SeoMeta, ánh xạ thành cột của Product, Category, Page và Post.

## 4.2. Các nhóm thực thể

Lược đồ gồm 42 thực thể chia thành 7 nhóm (Hình 4.1). Danh mục thực thể là dữ liệu trong tệp docs/catalog.json, nguồn dùng chung của tài liệu này, hình vẽ và bộ kiểm thử đối chiếu từ Giai đoạn 1.

Hình 4.1. Các nhóm thực thể

## 4.3. Mô tả thực thể

Nhóm Cấu hình

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| WebsiteSetting | Key, Value, ValueType, Group, IsPublic | Key duy nhất. Nhóm: general, branding, contact, social, theme, store, seo, footer. IsPublic=false thì không xuất hiện ở API công khai. |
| BusinessType | Code, Name, Description, PresetJson (jsonb), IsSystem | Code duy nhất. Business Type đang dùng lưu trong WebsiteSetting (store.businessType). |
| Menu | Code, Name | Code duy nhất (ví dụ header, footer). 1–n MenuItem. |
| MenuItem | MenuId, ParentId, Title, TargetType, TargetId, Url, SortOrder, IsActive | TargetType: Category, Page, Url. Cây tự tham chiếu qua ParentId. |

Bảng 4.1. Thực thể nhóm Cấu hình

Nhóm Nội dung

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Banner | Title, Subtitle, DesktopMediaId, MobileMediaId, ButtonText, ButtonUrl, StartAt, EndAt, Placement, Status, SortOrder | Hiển thị khi Status=Published và thời điểm nằm trong [StartAt, EndAt]. FK tới Media. |
| HomepageSection | Type, Title, Subtitle, ConfigJson (jsonb), IsActive, SortOrder | Type thuộc HomepageSectionType (Phụ lục B). ConfigJson chứa tham số riêng của từng loại (số sản phẩm, liên kết, ảnh). |
| Page | Title, Slug, Content (HTML), Status, SeoMeta | Slug duy nhất. Content được làm sạch HTML khi lưu. |
| Post | Title, Slug, Summary, Content, CoverMediaId, PublishedAt, Status, SeoMeta | Slug duy nhất. Dùng cho section Blog. |
| Media | StorageKey, Provider, FileName, MimeType, SizeBytes, Width, Height, Kind, Folder, AltText | StorageKey duy nhất theo Provider. Không lưu URL tuyệt đối. |
| NewsletterSubscriber | Email, ConfirmedAt, IsActive | Email duy nhất. |

Bảng 4.2. Thực thể nhóm Nội dung

Nhóm Truy cập

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| User | Email, PhoneNumber, PasswordHash, FullName, IsActive, LockoutEnd, EmailConfirmed | Email duy nhất. IsActive=false là khoá tài khoản. Cả quản trị viên và khách hàng là User, phân biệt bằng vai trò. |
| Role | Code, Name, IsSystem | Code duy nhất. Năm vai trò hệ thống không xoá được. |
| Permission | Code, Group, Description | Code duy nhất, đồng bộ với Phụ lục A. |
| UserRole | UserId, RoleId | Khoá chính ghép (UserId, RoleId). |
| RolePermission | RoleId, PermissionId | Khoá chính ghép. Chỉ Super Admin được ghi. |
| RefreshToken | UserId, TokenHash, ExpiresAt, RevokedAt, ReplacedByHash, CreatedByIp | Chỉ lưu giá trị băm. Xoay vòng mỗi lần làm mới. |
| AuditLog | UserId, Action, EntityType, EntityId, Changes (jsonb), At, Ip | Ghi thao tác quản trị trên cấu hình, quyền, giá, đơn hàng. Không ghi mật khẩu hay token. |

Bảng 4.3. Thực thể nhóm Truy cập

Nhóm Danh mục hàng hoá

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Category | ParentId, Name, Slug, Description, IconMediaId, BannerMediaId, SortOrder, IsActive, SeoMeta | Slug duy nhất. Cây tự tham chiếu; chặn vòng lặp khi đổi cha. |
| Brand | Name, Slug, LogoMediaId, Description, IsActive, SortOrder | Slug duy nhất. |
| Product | Name, Slug, PrimaryCategoryId, BrandId, ShortDescription, Description, VideoUrl, Status, IsFeatured, IsBestSeller, IsNew, MinPrice, MaxPrice, SoldCount, SeoMeta | Slug duy nhất. MinPrice/MaxPrice tính lại từ biến thể khi lưu, phục vụ lọc giá và sắp xếp. Danh mục phụ lưu ở ProductCategory. |
| ProductCategory | ProductId, CategoryId, SortOrder | Khoá chính ghép (ProductId, CategoryId). Danh mục phụ của sản phẩm ngoài PrimaryCategoryId. |
| ProductImage | ProductId, VariantId, MediaId, SortOrder, IsPrimary | VariantId rỗng là ảnh chung của sản phẩm. |
| ProductVariant | ProductId, Sku, Barcode, Price, SalePrice, CostPrice, StockQuantity, IsDefault, IsActive, OptionHash, ImageMediaId | Sku duy nhất. (ProductId, OptionHash) duy nhất. CostPrice chỉ trả về cho người có Product.ViewCost. Mỗi sản phẩm có đúng một biến thể IsDefault khi không có tuỳ chọn. |

Bảng 4.4. Thực thể nhóm Danh mục hàng hoá

Nhóm Thuộc tính động

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| ProductAttribute | Code, Name, DataType, Unit, IsFilterable, IsVariantOption, IsRequired, IsVisibleOnProduct, IsActive, SortOrder | Code duy nhất. DataType thuộc AttributeDataType (Phụ lục B). |
| CategoryAttribute | CategoryId, AttributeId, SortOrder | Khoá chính ghép. Áp dụng cho cả cây con của danh mục. |
| ProductAttributeValue | AttributeId, Code, Label, ColorHex, ImageMediaId, SortOrder | (AttributeId, Code) duy nhất. Dùng cho kiểu Select, MultiSelect, Color, Image. |
| ProductAttributeAssignment | ProductId, AttributeId, ValueId, TextValue, NumberValue, BoolValue | Một dòng cho mỗi giá trị được chọn. ValueId dùng cho kiểu chọn; TextValue/NumberValue/BoolValue dùng cho kiểu còn lại. |
| VariantOptionValue | VariantId, AttributeId, ValueId | Khoá chính (VariantId, AttributeId). AttributeId phải có IsVariantOption=true. |

Bảng 4.5. Thực thể nhóm Thuộc tính động

Nhóm Bán hàng

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Cart | UserId, SessionToken, CouponCode, ExpiresAt | Một trong UserId hoặc SessionToken có giá trị. Giỏ khách vãng lai gộp vào giỏ tài khoản khi đăng nhập. |
| CartItem | CartId, VariantId, Quantity | (CartId, VariantId) duy nhất. Giá không lưu; tính lại từ biến thể mỗi lần xem giỏ. |
| Coupon | Code, Type, Value, MinOrderAmount, MaxDiscount, UsageLimit, UsedCount, PerUserLimit, StartAt, EndAt, IsActive | Code duy nhất. Type thuộc CouponType. UsedCount tăng trong cùng giao dịch tạo đơn. |
| Order | OrderNumber, UserId, CustomerName, Phone, Email, ShippingAddress, ProvinceCode, WardCode, Note, Subtotal, DiscountTotal, ShippingFee, GrandTotal, CouponCode, Status, PaymentStatus, PlacedAt | OrderNumber duy nhất. Lưu ảnh chụp thông tin khách và địa chỉ tại thời điểm đặt. Status thuộc OrderStatus; chuyển trạng thái theo Phụ lục B. |
| OrderItem | OrderId, VariantId, ProductName, VariantName, Sku, UnitPrice, Quantity, LineTotal, ImageUrl | Ảnh chụp tên, SKU, giá tại thời điểm đặt; không đổi khi sản phẩm bị sửa hay xoá. |
| OrderStatusHistory | OrderId, FromStatus, ToStatus, Note, ChangedBy, ChangedAt | Chỉ thêm, không sửa. Mỗi lần đổi trạng thái ghi một dòng. |
| Payment | OrderId, Method, Provider, Amount, Status, TransactionRef, RawPayload (jsonb), PaidAt | Method thuộc PaymentMethod, Status thuộc PaymentStatus. TransactionRef duy nhất theo Provider. |
| ShippingRate | Name, ProvinceCode, MinOrderAmount, Fee, FreeShipThreshold, IsActive, SortOrder | Chọn dòng khớp cụ thể nhất theo tỉnh và giá trị đơn hàng; ProvinceCode rỗng là mức mặc định. |
| FlashSale | Name, StartAt, EndAt, IsActive | 1–n FlashSaleItem. Các khoảng thời gian của hai đợt đang bật không chồng lên nhau trên cùng biến thể. |
| FlashSaleItem | FlashSaleId, VariantId, SalePrice, QuantityLimit, SoldCount | (FlashSaleId, VariantId) duy nhất. SoldCount không vượt QuantityLimit. |

Bảng 4.6. Thực thể nhóm Bán hàng

Nhóm Khách hàng

| Thực thể | Trường chính | Quan hệ và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Wishlist | UserId, ProductId | (UserId, ProductId) duy nhất. |
| Review | ProductId, UserId, OrderItemId, Rating, Title, Content, Status | Rating từ 1 đến 5. Status thuộc ReviewStatus. Chỉ người đã mua mới đánh giá được. |
| CustomerAddress | UserId, ReceiverName, Phone, AddressLine, ProvinceCode, WardCode, IsDefault | Mỗi người dùng tối đa một địa chỉ IsDefault. |
| AddressUnit | Code, Name, Level, ParentCode, EffectiveFrom, Source | Code duy nhất. Level thuộc AddressLevel; Ward có ParentCode là mã tỉnh. |

Bảng 4.7. Thực thể nhóm Khách hàng

## 4.4. Chỉ mục và tìm kiếm

Tìm kiếm theo tên, SKU, thương hiệu và danh mục dùng tiện ích unaccent và pg_trgm của PostgreSQL để tìm không phụ thuộc dấu tiếng Việt, kèm chỉ mục GIN trên các cột văn bản tìm kiếm. Các chỉ mục bắt buộc gồm: (Status, PrimaryCategoryId) và (MinPrice) trên Product, (AttributeId, ValueId) và (ProductId) trên ProductAttributeAssignment, (Status, PlacedAt) và (UserId, PlacedAt) trên Order. Hai tiện ích đã được kiểm chứng trên image postgres:17-alpine: unaccent("Nước hoa Đà Nẵng") trả về Nuoc hoa Da Nang, và similarity("nuoc hoa", unaccent("nước hoa")) bằng 1.

# 5. THÀNH PHẦN CẤU HÌNH ĐƯỢC

Nguyên tắc: mọi nội dung có thể thay đổi giữa hai website đều là dữ liệu. Mã nguồn không chứa tên website, tên ngành hàng, logo, màu thương hiệu, tên danh mục hay tên thuộc tính. Chuỗi giao diện chung của ứng dụng (nhãn nút, thông báo hệ thống) nằm trong tệp ngôn ngữ tiếng Việt, còn nhãn nghiệp vụ như "Sản phẩm", "Danh mục", "Thương hiệu" lấy từ cấu hình.

| Hạng mục | Nơi lưu | Màn hình quản trị | Ảnh hưởng ở Storefront |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên website, slogan, mô tả, tên cửa hàng | WebsiteSetting (general) | Website Settings | Tiêu đề trang, header, footer, meta mặc định |
| Logo, favicon, cover, ảnh nền | WebsiteSetting (branding, giá trị MediaId) | Website Settings | Header, tab trình duyệt, nền trang |
| Màu chủ đạo, màu phụ, font | WebsiteSetting (theme) | Website Settings | Biến CSS toàn trang |
| Email, điện thoại, địa chỉ, mạng xã hội, footer, bản quyền | WebsiteSetting (contact, social, footer) | Website Settings | Footer, trang liên hệ |
| Business Type | WebsiteSetting (store) và BusinessType | Store Configuration | Áp gói nhãn, thuộc tính, danh mục gợi ý |
| Nhãn Sản phẩm, Danh mục, Thương hiệu | WebsiteSetting (store) | Store Configuration | Mọi tiêu đề và breadcrumb dùng nhãn này |
| Tiền tệ, múi giờ, ngôn ngữ | WebsiteSetting (store) | Store Configuration | Định dạng giá, ngày giờ |
| Danh mục và cây danh mục | Category | Categories | Menu, trang danh mục, breadcrumb |
| Thuộc tính và giá trị | ProductAttribute, ProductAttributeValue, CategoryAttribute | Attributes | Bộ lọc, bảng thông số, lựa chọn biến thể |
| Section trang chủ: bật/tắt, thứ tự, tiêu đề, ảnh, liên kết | HomepageSection | Homepage | Bố cục trang chủ |
| Banner | Banner | Banners | Hero, slider, banner quảng cáo |
| Menu | Menu, MenuItem | Menus | Header, footer |
| Trang nội dung và SEO | Page, SeoMeta | Pages | Trang tĩnh, thẻ meta |
| Phương thức thanh toán, tài khoản ngân hàng, phí vận chuyển | WebsiteSetting (store), ShippingRate | Store Configuration | Checkout |

Bảng 5.1. Thành phần cấu hình được

Backend mô tả kiểu ô nhập (control) của từng khoá cấu hình (văn bản, màu, font, ảnh, danh sách phương thức thanh toán, tài khoản ngân hàng...), nên trang Website Settings và Store Configuration tự dựng biểu mẫu từ danh sách khoá mà không gắn cứng tên khoá; thêm một khoá cấu hình mới chỉ cần khai báo ở backend. Nhãn Sản phẩm, Danh mục, Thương hiệu hiển thị trên menu điều hướng của trang quản trị cũng lấy từ cấu hình này.

Một bài kiểm thử quét mã nguồn Admin và Storefront tìm chuỗi bị cấm (tên ngành hàng, tên website mẫu, mã màu cứng) và báo lỗi khi gặp; mỗi ngoại lệ được khai báo kèm lý do. Bài kiểm thử được thử âm bằng các dòng mã chứa từng loại chuỗi cấm để xác nhận bộ quét bắt được (Chương 8).

# 6. MODULE VÀ API

API chia thành ba vùng. Vùng /api/public không cần đăng nhập (trừ giỏ hàng gắn với phiên). Vùng /api/account dành cho khách hàng đã đăng nhập. Vùng /api/admin yêu cầu quyền tương ứng ở Phụ lục A. Tài liệu OpenAPI do Backend sinh tự động là nguồn gốc của hợp đồng; kiểu dữ liệu TypeScript của Storefront và Admin sinh từ tài liệu này, không viết tay.

| Module | Tài nguyên chính | Vùng | GĐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác thực | /api/auth: register, login, logout, refresh, forgot-password, reset-password | public | 1 |
| Cấu hình | /api/public/site-config; /api/admin/settings, /api/admin/business-types, /api/admin/meta | public, admin | 1 |
| Danh mục, thương hiệu | /api/public/categories, brands; /api/admin/categories, brands | public, admin | 1 |
| Thuộc tính | /api/admin/attributes (+ values, category-assignment) | admin | 1 |
| Sản phẩm | /api/admin/products (+ variants, images, generate-variants); /api/public/products, facets, search | public, admin | 1–2 |
| Media | /api/admin/media | admin | 1 |
| Trang chủ và nội dung | /api/public/pages, posts (+ latest); /api/admin/banners, homepage-sections, menus, pages, posts (banner, section và menu công khai nằm trong site-config) | public, admin | 1–3 |
| Giỏ hàng, thanh toán | /api/cart (items, coupon; giỏ khách theo cookie ccp_cart), /api/orders/checkout, /api/orders/track; /api/public/address/provinces, wards; /api/public/shipping/quote, payment-methods | public | 2 |
| Tài khoản | /api/account/orders (+ cancel), addresses, wishlist, reviews | account | 2–3 |
| Đơn hàng, khách hàng | /api/admin/orders (+ status, mark-paid, notes), customers (+ active), coupons, shipping-rates | admin | 2 |
| Đánh giá, dashboard, bản tin | /api/admin/reviews, dashboard; /api/public/products/{slug}/reviews, rating; /api/account/reviews; /api/public/newsletter | public, account, admin | 3 |
| Người dùng, vai trò, quyền, nhật ký | /api/admin/users, roles, permissions, audit-logs | admin (Super Admin) | 1 |
| SEO | /sitemap.xml, /robots.txt (Storefront dựng từ /api/public/sitemap) | public | 3 |

Bảng 6.1. Module và nhóm API

# 7. AN TOÀN THÔNG TIN

Mỗi biện pháp đi kèm một phép thử chạy được trong bộ kiểm thử tự động. Phép thử âm chứng minh được biện pháp bị vi phạm thì bị từ chối đúng cách (mã lỗi cụ thể), không chỉ "có lỗi".

| Rủi ro | Biện pháp | Phép thử |
| --- | --- | --- |
| Lộ mật khẩu | PBKDF2 của ASP.NET Core Identity; không ghi nhật ký; không trả hash qua API | Đọc cột mật khẩu trong DB: không phải chuỗi gốc. Quét phản hồi API: không có trường mật khẩu. |
| Đánh cắp phiên | Cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; access token ngắn hạn; refresh token xoay vòng, lưu băm | Dùng lại refresh token cũ: bị từ chối 401 và thu hồi chuỗi token. |
| Leo thang quyền | Kiểm tra Permission ở mọi điểm cuối admin; quyền User/Role/Permission chỉ Super Admin | Admin gọi POST /api/admin/roles: 403. Gán Role.Manage cho Manager bằng tài khoản Admin: 403. |
| CSRF | SameSite + tiêu đề CSRF cho phương thức ghi | POST không kèm tiêu đề CSRF: 403. |
| SQL injection | EF Core tham số hoá; sắp xếp chỉ nhận trường trong danh sách cho phép | sort=Name;DROP TABLE…: 400, không có lỗi SQL trả ra ngoài. |
| XSS | Làm sạch HTML của Page, Post, mô tả khi lưu; React thoát ký tự mặc định; tiêu đề Content-Security-Policy | Lưu <script> vào mô tả: đọc lại không còn thẻ script. |
| Tải tệp độc hại | Danh sách đuôi cho phép, kiểm tra MIME và chữ ký tệp (magic bytes), giới hạn dung lượng, đổi tên GUID, không cho SVG và tệp thực thi | Tải tệp .exe đổi đuôi thành .jpg: 400. Tải tệp .svg: 400. |
| Dò mật khẩu, spam | Giới hạn tần suất cho đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, mã giảm giá, thanh toán; thông báo lỗi đăng nhập và quên mật khẩu không tiết lộ tài khoản có tồn tại | Gửi vượt ngưỡng: 429. Email có và không có trong DB cho cùng phản hồi. |
| Lộ bí mật | Biến môi trường và user-secrets; cờ IsPublic cho WebsiteSetting; .env nằm trong .gitignore | Quét kho mã tìm chuỗi bí mật; kiểm tra site-config không chứa khoá không công khai. |
| Lộ giá vốn | CostPrice chỉ trả về cho người có Product.ViewCost | Staff gọi GET sản phẩm: phản hồi không có CostPrice. |
| Bán vượt tồn, giá giả | Tính lại giá và kiểm tồn trong giao dịch tạo đơn với token đồng thời; không tin giá do client gửi | Hai đơn đồng thời cho một biến thể còn 1: một đơn thành công, một bị từ chối. |

Bảng 7.1. Rủi ro, biện pháp và phép thử

# 8. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

## 8.1. Các giai đoạn

| Giai đoạn | Nội dung | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 0 | Tài liệu thiết kế; bộ khung backend (4 tầng + test), docker-compose, cấu hình môi trường, README | Khung biên dịch; PostgreSQL chạy khoẻ; tài liệu được duyệt |
| 1 | Domain, migration, dữ liệu mẫu nước hoa (khoảng 25 sản phẩm, biến thể, banner, section); xác thực, RBAC; Website Settings; Store Configuration; danh mục, thương hiệu, thuộc tính, sản phẩm, biến thể; media; banner; section trang chủ; menu; trang nội dung; Admin tương ứng | Build và test đạt; Admin chạy thật trên cơ sở dữ liệu thật |
| 2 | Storefront: trang chủ động, danh mục, danh sách có lọc/sắp xếp/tìm kiếm, chi tiết, giỏ, mã giảm giá, phí ship, thanh toán COD/chuyển khoản, tài khoản, đơn hàng, yêu thích, theo dõi đơn; Admin: đơn hàng, khách hàng, mã giảm giá | Đặt hàng từ đầu đến cuối thành công |
| 3 | Dashboard và biểu đồ; đánh giá; blog; bản tin; Flash Sale; SEO; kiểm thử bảo mật; hướng dẫn triển khai production | Đổi sang Business Type "Quần áo" chỉ bằng cấu hình mà không sửa mã |

Bảng 8.1. Giai đoạn triển khai

Tình trạng (tháng 10/2026). Giai đoạn 0, 1, 2 và 3 đã triển khai và kiểm tra. Ngoại lệ so với kế hoạch ban đầu ở Giai đoạn 3: Flash Sale chưa triển khai (các bảng đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa có giao diện quản trị và chưa áp giá); cổng thanh toán trực tuyến và kho tệp S3/Azure chưa có (đã có giao diện trừu tượng để thêm). Hướng dẫn triển khai production nằm ở docs/DEPLOY.md.

## 8.2. Kiểm soát chất lượng

Thứ nhất, hợp đồng dữ liệu giữa backend và hai ứng dụng giao diện sinh từ tài liệu OpenAPI, không viết lại bằng tay; thêm một trường ở backend mà giao diện không cập nhật sẽ làm biên dịch kiểu TypeScript thất bại. Danh mục trạng thái, loại thuộc tính, loại section và mã quyền chỉ có một nguồn là docs/catalog.json ở giai đoạn thiết kế; từ Giai đoạn 1 một bài kiểm thử đối chiếu tệp này với enum và hằng số trong Ccp.Domain và báo lỗi khi lệch.

Thứ hai, mọi phép kiểm trích dữ liệu từ sản phẩm chạy thật (cơ sở dữ liệu đã migrate, API đang chạy), không tra hằng số viết trong chính phép kiểm. Mỗi luật kiểm mới có một thử nghiệm âm: cố tình làm hỏng đúng điều luật canh và xác nhận luật bắt được. Phép thử âm kiểm chứng cách thất bại cụ thể (mã lỗi, thông điệp), và chuyển sang trạng thái hỏng khi dịch vụ được kiểm không chạy.

Thứ ba, mỗi giai đoạn khép lại bằng bốn bước: biên dịch và chạy toàn bộ kiểm thử; chạy hệ thống thật và duyệt qua các luồng chính bằng trình duyệt; quét chuỗi bị cấm ở Chương 5; rà soát theo đối tượng (một thực thể được mô tả đồng nhất ở lược đồ, API, giao diện và tài liệu) trước khi bàn giao.

## 8.3. Dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu ngành nước hoa gồm khoảng 25 sản phẩm với thương hiệu hư cấu, mô tả do dự án soạn và ảnh minh hoạ sinh tự động, để không dùng nhãn hiệu và hình ảnh của bên thứ ba. Dữ liệu mẫu nạp bằng một tiến trình idempotent (bật bằng cấu hình Seed:Demo), chạy lại không tạo bản ghi trùng và không ghi đè dữ liệu cấu hình hệ thống (vai trò, quyền, Business Type, khoá cấu hình). Giá, tồn kho và thuộc tính trong dữ liệu mẫu được đối chiếu bằng truy vấn trực tiếp trên cơ sở dữ liệu sau khi nạp.

# 9. VẤN ĐỀ MỞ VÀ RỦI RO

| Nội dung | Hướng xử lý | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| Nguồn dữ liệu danh mục tỉnh và phường/xã theo cấu trúc hai cấp | Đã xử lý (GĐ2). Dùng mã theo Quyết định 19/2025/QĐ-TTg (tỉnh 2 chữ số, phường/xã 5 chữ số) từ bộ dữ liệu vietnam-address-kit 1.2.2 (giấy phép MIT): 34 tỉnh, 3.321 phường/xã; kiểm tra mỗi phường/xã có đúng một tỉnh cha rồi nạp vào AddressUnit bằng SystemSeeder. Đơn hàng lưu thêm tên tỉnh/phường tại thời điểm đặt. | GĐ2 |
| Máy trạng thái đơn hàng (Phụ lục B) | Đã triển khai đúng Phụ lục B (kiểm thử từng cạnh hợp lệ và không hợp lệ; Hoàn tiền cần quyền Order.Refund; Huỷ hoàn kho và hoàn lượt mã). Còn mở: chưa có xác nhận bằng văn bản của bên vận hành về các cạnh dẫn đến Refunded. | GĐ2 |
| Hiệu năng lọc theo thuộc tính (mô hình dòng gán giá trị) | Đã có chỉ mục và tìm kiếm không dấu (f_unaccent + pg_trgm). Chưa đo trên 10.000 sản phẩm; phương án dự phòng là cột jsonb phi chuẩn hoá chỉ phục vụ đọc. | Còn mở |
| Tích hợp cổng thanh toán thật | Chỉ có giao diện IPaymentGateway; COD và chuyển khoản đã chạy. Mỗi cổng cần tài khoản sandbox của nhà cung cấp. | Ngoài GĐ1–3 |
| Flash Sale | Chưa triển khai. Cần quyết định cách áp giá (ghi đè giá bán trong khung giờ) trước khi làm, vì ảnh hưởng danh sách, giỏ hàng và đơn hàng. | Chờ quyết định |
| Lưu trữ tệp S3/R2/Azure và email | Kho tệp chỉ có Local; email gửi qua SMTP khi cấu hình (nếu không chỉ ghi nhật ký). | Ngoài GĐ1–3 |
| Giới hạn tần suất truy cập theo địa chỉ IP khi Storefront gọi API từ một máy chủ | Đã xử lý (GĐ2–3). Trình duyệt gọi /api qua cùng tên miền (nginx hoặc proxy của Storefront); API bật ForwardedHeaders khi chạy sau nginx để lấy IP thật. Ngưỡng toàn cục 3.000 yêu cầu/phút/IP, đăng nhập 10/phút, đặt hàng và tra cứu 20/phút, đều cấu hình được. | GĐ2 |
| Đổi Business Type trên website đã có dữ liệu | Áp gói chỉ thêm, không xoá; cảnh báo phạm vi ảnh hưởng; sản phẩm cũ giữ thuộc tính hiện có. | GĐ1 |

Bảng 9.1. Vấn đề mở và rủi ro

# PHỤ LỤC A. DANH MỤC QUYỀN VÀ VAI TRÒ

| Nhóm | Mã quyền | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Product | Product.View | Xem sản phẩm |
| Product | Product.ViewCost | Xem giá vốn |
| Product | Product.Create | Thêm sản phẩm |
| Product | Product.Update | Sửa sản phẩm, biến thể, tồn kho |
| Product | Product.Delete | Xoá sản phẩm |
| Category | Category.View | Xem danh mục |
| Category | Category.Create | Thêm danh mục |
| Category | Category.Update | Sửa, sắp xếp, ẩn/hiện danh mục |
| Category | Category.Delete | Xoá danh mục |
| Brand | Brand.View | Xem thương hiệu |
| Brand | Brand.Manage | Thêm, sửa, xoá thương hiệu |
| Attribute | Attribute.View | Xem thuộc tính |
| Attribute | Attribute.Manage | Thêm, sửa, xoá thuộc tính và giá trị |
| Order | Order.View | Xem đơn hàng |
| Order | Order.Update | Đổi trạng thái đơn hàng |
| Order | Order.Refund | Hoàn tiền đơn hàng |
| Customer | Customer.View | Xem khách hàng và lịch sử mua |
| Customer | Customer.Update | Khoá/mở tài khoản khách hàng |
| Coupon | Coupon.Manage | Quản lý mã giảm giá và Flash Sale |
| Media | Media.View | Xem thư viện ảnh |
| Media | Media.Upload | Tải ảnh lên |
| Media | Media.Delete | Xoá ảnh |
| Content | Banner.Manage | Quản lý banner |
| Content | HomepageSection.Manage | Quản lý section trang chủ |
| Content | Menu.Manage | Quản lý menu |
| Content | Page.Manage | Quản lý trang nội dung |
| Content | Post.Manage | Quản lý bài viết blog |
| Review | Review.Moderate | Duyệt, ẩn đánh giá |
| Dashboard | Dashboard.View | Xem dashboard |
| WebsiteConfig | WebsiteConfig.View | Xem cấu hình website |
| WebsiteConfig | WebsiteConfig.Update | Sửa cấu hình website |
| StoreConfig | StoreConfig.Update | Sửa cấu hình cửa hàng, Business Type, vận chuyển, thanh toán |
| User | User.Manage | Quản lý người dùng quản trị (chỉ Super Admin) |
| Role | Role.Manage | Quản lý vai trò (chỉ Super Admin) |
| Permission | Permission.Manage | Gán quyền cho vai trò (chỉ Super Admin) |

Bảng A.1. Danh mục quyền

| Vai trò | Quyền mặc định |
| --- | --- |
| Super Admin | Toàn bộ quyền, duy nhất được quản lý User, Role, Permission. |
| Admin | Toàn bộ quyền trừ User.Manage, Role.Manage, Permission.Manage. |
| Manager | Danh mục hàng hoá, đơn hàng, khách hàng (xem), mã giảm giá, nội dung, đánh giá, dashboard; không có WebsiteConfig.Update, StoreConfig.Update. |
| Staff | Product.View, Product.Update, Order.View, Order.Update, Media.View, Media.Upload; không xem giá vốn. |
| Customer | Không có quyền quản trị; chỉ truy cập dữ liệu của chính mình qua API tài khoản. |

Bảng A.2. Quyền mặc định của vai trò

Quyền của vai trò là dữ liệu trong bảng RolePermission; Super Admin điều chỉnh được từ trang quản trị. Bảng A.2 là giá trị mặc định khi khởi tạo.

# PHỤ LỤC B. DANH MỤC TRẠNG THÁI VÀ KIỂU DỮ LIỆU

| Enum | Giá trị |
| --- | --- |
| OrderStatus | Pending, Confirmed, Processing, Shipping, Completed, Cancelled, Refunded |
| PaymentStatus | Unpaid, Paid, Failed, Refunded |
| PaymentMethod | Cod, BankTransfer |
| ProductStatus | Draft, Active, Hidden |
| AttributeDataType | Text, Number, Select, MultiSelect, Color, Boolean, Image |
| CouponType | Percent, FixedAmount, FreeShipping |
| ReviewStatus | Pending, Approved, Rejected |
| PublishStatus | Draft, Published |
| SettingValueType | String, Number, Boolean, Color, Json, MediaId |
| AddressLevel | Province, Ward |
| HomepageSectionType | Hero, Slider, FeaturedCategories, NewProducts, BestSellers, FeaturedProducts, Promotions, FlashSale, Brands, PromoBanners, Blog, Reviews, Newsletter |

Bảng B.1. Danh mục enum

| Từ trạng thái | Được chuyển sang |
| --- | --- |
| Pending | Confirmed, Cancelled |
| Confirmed | Processing, Cancelled |
| Processing | Shipping, Cancelled |
| Shipping | Completed, Cancelled |
| Completed | Refunded |
| Cancelled | Refunded |
| Refunded | (trạng thái cuối) |

Bảng B.2. Chuyển trạng thái đơn hàng (đề xuất)

# PHỤ LỤC C. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM CHIẾU

Nghị quyết

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: hình thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp hoạt động từ ngày 01/7/2025. Nguồn tra cứu: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-202-2025-QH15-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-648951.aspx

Số hiệu các văn bản sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và danh mục phường/xã chính thức chưa được tra cứu và chưa được trích dẫn; sẽ bổ sung khi xác định nguồn dữ liệu ở Giai đoạn 1 (Chương 9).